| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20/07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | احداث سبز راه شهرک راه آهن |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | شهرک راه آهن |
| 3 | پیمانکار | صنعت ساختمان آسمانه |
| 4 | ناظر | نظارت-اجرا |
| 5 | مبلغ قرارداد | 755/980/700/006/1 ریال |
| 6 | شماره قرارداد | 50834 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 19/09/1403 |
| 8 | ضریب پیمان | 66/65% پلوس |
| 9 | مدت پیمان | 7 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 2010103 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | 05/10/1403 |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | 21138مورخه 05/05/1404 |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | ........ |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | ........ |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | ........ |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | 805/602/319/721 ریال |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | 72% |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |