| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20/07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | تهیه، خرید، حمل و تراش و روکش معابر اصلی (آسفالت مکانیزه)سطح شهر |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | سطح شهر فردیس |
| 3 | پیمانکار | قهرمان رود زرین |
| 4 | ناظر | نظارت- واحد راه و معابر شهری |
| 5 | مبلغ قرارداد | 000/00/000/248 ریال |
| 6 | شماره قرارداد | 53534 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 05/10/1403 |
| 8 | ضریب پیمان | 8/24% پلوس |
| 9 | مدت پیمان | 7 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 4020401 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | 12/10/1403 |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | 29552مورخه22/06/1404-22548مورخه12/05/1404 |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | ........ |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | ........ |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | ........ |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | 414/685/334/147 ریال |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | 59% |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |