| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20/07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | جابجایی پایه های فشار متوسط وضعیت ضلع غربی جاده ملارد(حد فاصل گلستان 40-62) |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | جاده ملارد |
| 3 | پیمانکار | برق رسانی فتح گستر بیله سوار مغان |
| 4 | ناظر | نظارت-اجرا |
| 5 | مبلغ قرارداد | 000/000/000/60 ریال |
| 6 | شماره قرارداد | 64382 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 01/12/1403 |
| 8 | ضریب پیمان | 128% پلوس |
| 9 | مدت پیمان | 7 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 1030106 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین(ابلاغ قرارداد) | 15/12/1403 |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | ........ |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | ........ |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | ........ |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | ........ |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | 000/000/000/42 ریال |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | 70% |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |