| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20/07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | احداث ساختمان معاونت خدمات شهر و سازمان های تابعه (براورد کل) |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا |  |
| 3 | پیمانکار | سریع کار کرج |
| 4 | ناظر | نظارت-واحد ابنیه |
| 5 | مبلغ قرارداد | 946/049/338/128/1 ریال |
| 6 | شماره قرارداد | 37572 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 19/07/1403 |
| 8 | ضریب پیمان | 32/5% مینوس |
| 9 | مدت پیمان | 15 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 5030102 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | 25/07/1403 |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | ........ |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | ........ |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | ........ |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | ........ |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | 917/150/887/343 ریال |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | 30% |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |