| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20/07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | مشاور طراحی و محاسبات نقشه های اجرایی(معماری،سازه و...)ساختمان و محوطه فرهنگسرا جامع |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | ......... |
| 3 | پیمانکار | مهندسین مشاور آرپه |
| 4 | ناظر | دفتر فنی |
| 5 | مبلغ قرارداد | 000/008/044/11 ریال |
| 6 | شماره قرارداد | 62028 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 16/11/1403 |
| 8 | ضریب پیمان | ..... |
| 9 | مدت پیمان | 3 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 6050202 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | ....... |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | ........ |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | ........ |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | 10% |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | ........ |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | ........ |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | ....... |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |