| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20/07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | طراحی،تامین و عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح بلوار شهید کچویی با بلوارهای نماز، امیر کبیر و شهید تهرانی مقدم بصورت EPC |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | بلوار شهید کچویی |
| 3 | پیمانکار | راه و ساختمان مولوی و مهندس |
| 4 | ناظر | واحد ترافیک |
| 5 | مبلغ قرارداد | 000/000/000/228/2 ریال |
| 6 | شماره قرارداد | 38922 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 07/06/1403 |
| 8 | ضریب پیمان | ....... |
| 9 | مدت پیمان | 18 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 4020302 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | 21/06/1403 |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | ........ |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | ........ |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | 28% |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | ........ |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | 471/404/511/825 ریال |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | 36% |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |