| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20/07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | انجام خدمات مشاور کارفرما در پروژه طرح،تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت(EPC) تقاطع غیر همسطح بلوار کچویی و.... |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | ........... |
| 3 | پیمانکار | مهندسین مشاور بادبند -بهین تردد پارس |
| 4 | ناظر | واحد ترافیک |
| 5 | مبلغ قرارداد | 118/051/793/58 ریال |
| 6 | شماره قرارداد | 29277 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 08/06/1403 |
| 8 | ضریب پیمان | ...... |
| 9 | مدت پیمان | 18 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 4020302 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | ....... |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | ........ |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | ........ |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | ........ |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | ........ |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | 535/130/341/37 |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | 64% |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |