| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20/07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | کلکتور گذاری و ساماندهی جاده ملارد (بلوار شهید سلیمانی) |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | بلوار شهید سلیمانی |
| 3 | پیمانکار | فرا راه ارس |
| 4 | ناظر | نظارت |
| 5 | مبلغ قرارداد | 330/241/042/792/1 ریال |
| 6 | شماره قرارداد | 59419 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 03/11/1403 |
| 8 | ضریب پیمان | 87%پلوس |
| 9 | مدت پیمان | 9 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 4010304 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | 07/11/1403 |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | ........ |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | ........ |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | ........ |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | ........ |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | 131/528/362/606 ریال |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | 34% |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |